**+**

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**13.03.2013 № 161 р.п. Каменоломни**

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации районной долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2015 годы» за 2012 год |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.01.12 №17 «[О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района](http://www.octobdonland.ru/doc/post/post_664.html)», руководствуясь ч. 8 ст. 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2015 годы» за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района — начальника финансово - экономического управления Администрации Октябрьского района Овчиеву Л.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Октябрьского района.

Глава

Октябрьского района Е. П. Луганцев

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Администрации  Октябрьского района Ростовской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ |

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2015 годы» за 2012 год

Раздел I. Основные результаты

На реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2015 годы» предусматривалось финансирование на сумму 59845,0 тыс. рублей: из областного бюджета 51990,3 тыс. руб, из средств местного бюджета - 7854,7 тыс. рублей.

Освоено 59844,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 51990,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 7854,6 тыс. рублей.

Общий процент освоения средств программы составил 100 %. Экономия бюджетных средств по итогам 2012 года нет.

Информация о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2015 годы» за 2012 год приведена в приложении № 1 к настоящему отчету.

В рамках программы все запланированные мероприятия, направленные на увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте от 2-до 6,5 лет с целью удовлетворения потребностей населения в услугах системы дошкольного образования, выполнены в установленные сроки. Перечень завершенных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2015 годы», за 2012 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел II. Меры по реализации Программы

В течение 2012 года в Программу вносились следующие изменения:

1. Постановление Администрации Октябрьского района от 06.04.2011 № 230 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2015 годы».
2. Постановление Администрации Октябрьского района от 30.01.2012 № 35 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 06.04.2011 № 230».
3. Постановление Администрации Октябрьского района от 23.10.2012 № 772 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 06.04.2011 № 230».

Финансовые средства, освоенные в рамках программы, израсходованы в соответствии с целями программных мероприятий. Сведений о нецелевом использовании не поступало.

Раздел III. Оценка Эффективности реализации Программы

Информация об оценке долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2015 годы» за отчетный 2012 финансовый год приведена в приложении № 3.

В результате принятых в ходе реализации Программы мер уровень обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных учреждениях повышается из года в год. В 2011 году - 56%, в 2012 году –

60 %. Данный показатель увеличился на 4 %, что обусловлено открытием в 2012 году шести групп на 120 мест в МБДОУ:

№ 3 х. Шевченко, (20 мест); № 12 п. Персиановский (80 мест); № 8 х. Залужный (20 мест).

В целом реализация мероприятий Программы ведет к снижению социальной напряженности в обществе, обусловленной обеспечением государственных гарантий доступности дошкольного образования в Октябрьском районе.

Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы (предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию Программы)

В соответствии с Постановлением Администрации Октябрьского района Ростовской области от 06.04.2011 № 230 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2015 годы» объем ассигнований на 2013 год составляет 64193,0 тыс. рублей.

В 2012 году планировался объем ассигнований в размере 59845,0 тыс. рублей. Из них освоено 59844,8 тыс. рублей. В том числе:

1. Текущий ремонт водопровода МБДОУ № 10 х. Ягодинка - 99,7 тыс.руб.
2. Капитальный ремонт МБДОУ № 48 п. Новозарянский – 19890,7 тыс. руб.
3. Капитальный ремонт МБДОУ № 3 х. Шевченко – 11880,8 тыс. руб.
4. Капитальный ремонт МБДОУ № 8 х. Залужный – 7848,4 тыс. руб.
5. Капитальный ремонт МБДОУ № 12 п. Персиановский – 20125,2 тыс. руб.

Ожидается, что в результате программы увеличатся: количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений в районе на 7 единиц (на 25%); количество групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района на 48 единиц (на 53,9%); количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района на 880 единиц (на 48,3%); количество детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения района на 913 человек (на 52,2%); обеспечение 70% охвата детей в возрасте от 2 до 6,5 лет дошкольным образованием в районе.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района Савченко Н.Н.

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к отчету о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2015 годы» за 2012 год |

Информация

о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2015 годы» за 2012 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Ед. измер. | отчетный год 2012 | |
|  |  | план | факт |
| 1 | Кол-во МБДОУ | Ед. | 29,0 | 29,0 |
| 2 | Кол-во детей, посещающих МБДОУ | Ед. | 1919,0 | 1971,0 |
| 3 | Охват детей дошкольным образованием | % | 60,0 | 62,0 |
| 4 | Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования | % | 60,0 | 62,0 |

Приложение № 2

к отчету о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2015 годы» за 2012 год

ПЕРЕЧЕНЬ

завершенных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2015 годы» за 2012 год

1. Текущий ремонт водопровода МБДОУ № 10 х. Ягодинка - 99,7 тыс.руб.
2. Капитальный ремонт МБДОУ № 48 п. Новозарянский – 19890,7 тыс. руб.
3. Капитальный ремонт МБДОУ № 3 х. Шевченко – 11880,8 тыс. руб.
4. Капитальный ремонт МБДОУ № 8 х. Залужный – 7848,4 тыс. руб.
5. Капитальный ремонт МБДОУ № 12 п. Персиановский – 20125,2 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 3  к отчету о реализации долгосрочной целевой программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании " Октябрьский район" 2011-2015 годы" за 2012 год  Отчет о реализации районной долгосрочной целевой программы " Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании "Октябрьский район на 2011-2015 годы" за 2012 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | (тыс.руб.) | |
| Наименование мероприятия | Уточненный план 2012 года, тыс.руб. | | | | | | | | | Исполнено (кассовые расходы), тыс.руб. | | | | | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения ( по источникам финансирования) | |
|
|  | Всего | | федеральный бюджет | областной бюджет | | местный бюджет | | внебюджетные источники | | Всего | | федеральный бюджет | | областной бюджет | | местный бюджет | | внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| Всего по программе | 59845,0 | |  | 51 990,3 | | 7854,7 | |  | | 59844,8 | | 0,0 | | 51990,2 | | 7854,6 | | 0,0 | | средства освоены в полном объеме | |
| Текущий ремонт водопровода МБДОУ № 10 х.Ягодинка | 99,8 | |  |  | | 99,8 | |  | | 99,7 | |  | |  | | 99,7 | |  | | средства освоены в полном объеме | |
| Капитальный ремонт МБДОУ № 48 п.Новозарянский | 19890,8 | |  | 17 441,9 | | 2448,9 | |  | | 19890,7 | |  | | 17 441,8 | | 2 448,9 | |  | | средства освоены в полном объеме | |
| Капитальный ремонт МБДОУ № 3 х.Шевченко | 11880,8 | |  | 10 315,0 | | 1 565,8 | |  | | 11880,8 | |  | | 10 315,0 | | 1 565,8 | |  | | средства освоены в полном объеме | |
| Капитальный ремонт МБДОУ № 8 х.Залужный | 7 848,4 | |  | 6 792,1 | | 1 056,3 | |  | | 7848,4 | |  | | 6 792,1 | | 1 056,3 | |  | | средства освоены в полном объеме | |
| Капитальный ремонт МБДОУ № 12 п.Персиановский | 20 125,2 | |  | 17 441,3 | | 2 683,9 | |  | | 20125,2 | |  | | 17 441,3 | | 2 683,9 | |  | | средства освоены в полном объеме | |